ДОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

15.05.2015                                         смт Доманівка                                                № 112

Про заходи з підготовки об’єктів теплопостачання і теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 
2015-2016 року

Райдержадміністрацією проведено аналіз минулого опалювального сезону 2014-2015 року який, в цілому по району, проходив без особливих ускладнень завдяки значним обсягам робіт, виконаних під час підготовки до зими на об’єктах енергетики, житлово-комунального господарства, соціальної сфери, організації своєчасних розрахунків за енергоносії та сприятливим погодним умовам минулої зими.

Значну роботу було проведено по ремонту опалювальних систем, котлів та приміщень лікувальних закладів, установ соціального захисту населення, шкільних та дитячих навчальних закладів, закладів культури.

Своєчасно було проведено роботу по укладенню договорів на закупівлю природного газу та вугілля для установ і організацій бюджетної сфери.

Всі сільські та селищна ради виділили кошти на закупівлю вугілля на об’єкти соціальної сфери села, які знаходяться на їхньому балансі.

Протягом опалювального сезону всі об’єкти теплопостачання соціальної сфери та інших бюджетних організацій району знаходились в технічно справному стані та працювали в нормальному режимі.

Під час проходження опалювального сезону райдержадміністрацією та сільськими радами проведена робота по вивченню можливостей та встановленню електроопалення (електроконвекторів) на об’єктах, де опалення відсутнє, або там, де це економічно вигідно.

Для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2014-2015 року у 2014 році комунальними підприємствами району (комунальне підприємство «Доманівське» смт Доманівка, комунальне підприємство «Сількомунгосп» села Суха Балка) за рахунок власних коштів та коштів місцевого бюджету сільських рад проводився поточний ремонт водопровідних мереж. Комунальним підприємством «Доманівське» відремонтовано 137,5 метрів погонних водопроводу, комунальним підприємством «Сількомунгосп» села Суха Балка – 150 метрів погонних  водопроводу.

Проведено ремонт та обслуговування комунальних доріг району. Освоєно  500.85 тисяч гривень з обласного та державного бюджетів.

Комунальні підприємства спожили в 2014 році 0,268 млн.кВт-г електроенергії  на суму 0,366.2 млн. грн., сплатили 0,366.2 млн.грн., або 100%.

Населенням району в опалювальний сезон 2014-15року спожито 4 млн. 683 куб.м природного газу.

2

З метою забезпечення своєчасної підготовки об’єктів енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в опалювальному сезоні 2015-2016 року в районі розроблено проектно-кошторисну документацію на об’єкти:

- «Реконструкція господарсько-побутової каналізації по вул. Кірова та дощової каналізації по вул. Моріса Тереза в смт Доманівка, Доманівського району Миколаївської області». Вартість робіт складає 991,565 тис. грн.;

- «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Кірова в смт Доманівка, Доманівського району Миколаївської області». Вартість робіт - 428,903 тис. грн.;

- «Реконструкція водопровідних мереж в селі Суха Балка Сухобалківської сільської ради Доманівського району Миколаївської області». Вартість робіт - 2434,234 тис.грн.;

- «Водопостачання с. Козубівка Доманівського району Миколаївської області – будівництво». Вартість робіт - 3 045,8 тис. грн.;

- «Розвідувально-експлуатаційна свердловина в с. Козубівка Доманівського району Миколаївської області – будівництво». Вартість робіт - 528,972 тис.грн.

Відповідно до статті 2, пункту 2 статті 20, пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та розпорядження голови  Миколаївської облдержадміністрації від 08.04.2015 №100-р «Про заходи з підготовки об’єктів теплопостачання і теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 2015/2016 року», з метою забезпечення своєчасної підготовки об’єктів енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в опалювальному сезоні 2015-2016 року:

1.Доручити управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Мазаловій), відділу освіти райдержадміністрації (Святченко), сектору культури райдержадміністрації (Маценко), рекомендувати центральній районній лікарні (Остапенку), комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Подоляну), виконкомам селищної та сільських рад:

1) До 1 червня 2015 року, враховуючи підсумки та недоліки минулого опалювального сезону, розробити та затвердити заходи на міжопалювальний період 2015 року, відповідно до вимог першочергових заходів реформування житлово-комунального господарства на 2015 рік, визначити загальну кількість житлових будинків, приміщень підпорядкованих установ, котелень, теплових та водопровідно-каналізаційних    об’єктів, які мають бути в стані готовності, у тому числі кількість тих, що потребують ремонту, джерел фінансування, строків виконання робіт та виконавців, і надати до сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.

2) Запровадити систему контролю за станом підготовки до осінньо-зимового періоду 2015-2016 року, звернувши увагу на:

- дотримання в підпорядкованих підприємствах, установах, організаціях графіків ремонту котелень,  водомереж та об’єктів соціальної сфери;

- ремонт, відновлення, промивку внутрішньобудинкових систем опалення, особливо у підвальних приміщеннях; перевірити і забезпечити належний стан запірної арматури, елеваторних вузлів, водозливної арматури, ізоляції трубопроводів та утеплення підвальних приміщень та місць загального користування житлових будинків  та об’єктів соціальної сфери;

3

- своєчасне укладання договорів на постачання природного газу, вугілля, дров, електричної  енергії;

- забезпечення своєчасного та у повному обсязі проведення установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги і внести, у разі потреби, відповідні зміни до розпису та кошторисів бюджетних видатків;

- вжиття заходів для погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних природного газу, електроенергії, води, а також забезпечити щомісячні оплати  поточного споживання енергоносіїв та за житлово-комунальні послуги згідно з договорами.

3)Забезпечити реалізацію протягом міжопалювального періоду 2015 року заходів із скорочення та заміщення природного газу в бюджетній сфері за рахунок:

- переведення на електричне опалення та альтернативні види палива;

Строк: до 5 жовтня 2015 року

- вивчення можливості переведення об’єктів соціальної сфери села Богданівка на електроопалення (амбулаторія, ДЗН №1, ДЗН №2).

4) Щомісяця до 10 та 25 числа, починаючи з вересня 2015 року надавати сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації (Цехоцькому) звіт про стан підготовки приміщень об’єктів соціальної сфери, об’єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства та дорожнього господарства до роботи в опалювальному сезоні.

2.Районним бюджетним установам та організаціям забезпечити:

- своєчасне укладання договорів на закупівлю вугілля і дров, споживання природного газу для опалення з урахуванням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», виходячи з обсягів бюджетних призначень, передбачених у кошторисах.

- створення комісій з перевірки готовності до опалювального сезону згідно з вимогами наказу Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспу від 10.грудня 2008 року №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду».

3.Рекомендувати районному сектору Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області (Братанчуку), Доманівській дільниці Вознесенського управління експлуатації газового господарства публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» (Будзу), філії Доманівського району північного округу публічного акціонерного товариства енергопостачальної компанії «Миколаївобленерго» (Кривов’язенку), філії «Доманівський райавтодор» дочірнього підприємства «Миколаївський облавтодор» (Каленичу), Доманівському цеху телекомунікаційних послуг №7 Миколаївської філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком»  (Пилипюку), комунальному підприємству «Доманівське» (Ковбелю), комунальному підприємству «Сількомунгосп» (Апостолі) до 15 вересня 2015 року розробити і узгодити в установленому законодавством порядку оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло-, і водопостачання усіх форм власності, забезпечити готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій.

4

4.Рекомендувати виконкомам селищної та сільських рад розглянути на засіданнях виконкомів питання підготовки бюджетних організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року.

5.Рекомендувати філії «Доманівський райавтодор» дочірнього підприємства «Миколаївський облавтодор» (Каленичу) до 1 жовтня 2015 року забезпечити належне утримання доріг, накопичити в необхідних обсягах протиожеледні матеріали і підготувати необхідну спецтехніку до роботи в осінньо-зимовий період.

6.Рекомендувати Доманівській дільниці Вознесенського управління експлуатації газового господарства публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» (Будзу), філії Доманівського району північного округу публічного акціонерного товариства енергопостачальної компанії «Миколаївобленерго» (Кривов’язенку) до 1 жовтня 2015 року вжити вичерпних заходів щодо забезпечення підготовки до надійної експлуатації в зимовий період газових, електричних мереж та обладнання.

7.Створити районний штаб з підготовки до опалювального сезону 2015-2016 року та сталого його проходження (далі – районний штаб) у складі згідно з додатком.

8.Районному штабу (Делі):

1) Не менше одного разу на місяць розглядати питання про стан підготовки об’єктів енергетичного, житлово-комунального комплексу та соціальної сфери до роботи в опалювальному сезоні 2015-2016 року.

2) Узагальнити заходи виконкомів селищної та сільських рад, бюджетних організацій щодо роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016року.

3) До 01.06.2015 розробити та затвердити районні заходи щодо роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року.

4) Запровадити систему контролю за станом підготовки до зими, звернувши увагу на:

- дотримання графіків ремонту приміщень об’єктів соціальної сфери та об’єктів житлово-комунального господарства району;

- дотримання графіків ремонту систем опалення та водопостачання;

- своєчасне укладання договорів на споживання природного газу, постачання вугілля і дров та накопичення його в необхідних обсягах.

9. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 30.05.2012 №239 «Про підсумки проходження опалювального сезону 2011-2012 року та завдання з підготовки об’єктів теплопостачання і теплоспоживання на міжопалювальний період 2012 року».

10.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Делі Г.В.

Голова райдержадміністрації                                                                  В.М.Іванченко

Додаток

до розпорядження голови Доманівської районної

державної адміністрації

15.05.2015  № 112

СКЛАД

районного  штабу з підготовки до опалювального сезону

2015-2016 року та сталого його проходження

| Голова штабу: |  |
| --- | --- |
| Делі Георгій Васильович | перший заступник голови райдержадміністрації |
| Заступник голови штабу: |  |
| Цехоцький Віталій Всеволодович | завідувач сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації |
| Секретар штабу: |  |
| Кучер Євгеній Володимирович | головний спеціаліст сектору містобудування, архітектури,житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації |
| Члени штабу: |  |
| Братанчук Олександр Володимирович | начальник районного сектору Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області (за узгодженням) |
| Будз Сергій Васильович | начальник Доманівській дільниці Вознесенського управління експлуатації газового господарства публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» (за узгодженням) |
| Зубачевська Ірина Миколаївна | начальник фінансового управління райдержадміністрації |
| Коваленко Анатолій Павлович | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації |
| Кривов’язенко Михайло Олександрович | головний інженер філії Доманівського району північного округу публічного акціонерного товариства енергопостачальної компанії «Миколаївобленерго» (за узгодженням) |
| Мазалова Надія Анатоліївна | начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
| Маценко Олена Олександрівна | завідувач сектору культури райдержадміністрації |
| Остапенко Олександр Григорович | головний лікар центральної районної лікарні (за узгодженням) |
| Святченко Ірина Костянтинівна | начальник відділу освіти райдержадміністрації |
| Харченко Олена Іванівна | начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації |

Перший заступник голови райдержадміністрації                                            Г.В.Делі